## Slide 1
Lokaler kommunhuset

## Slide 2
Arbetsgrupp : Helen Åsbrink, Pauliina Lundberg, Fredrik Nyman, Lennart Jonasson
Aktivitet 1 : Ny behovsinventering utifrån nya direktiv och förutsättningar:
Uppdelning i 3 olika behov av arbetsplats; Chefer har delgett oss sina önskemål
Kriterierna 1 och 2 beräkningsgrund för hur många ”öppna” arbetsplatser är rimligt att planera för.
Lokaler omstart
Kriteri 1 = Medarbetare som är på plats till 75 % . |  |  | 
Kriteri 2 = Medarbetare som sitter på olika ställen gång från annan dvs inte behov av fast plats |  |  | 
Kriteri 3= Medarbetare har sin arbetsplats hemma och sitter/lånar på olika platser . |  |  | 

## Slide 3
Vad har gjorts och vad sker framåt
Genomgång av samtliga rum där ventilationskapacitet noterats samt storlek på nuvarande möblering √
Ventilationsföretag gör en extra kontroll och utreder möjligheten till att omvandla stora kontorsrum till mötesrum. √
Nya skrivbord är beställda leverans i januari – (först då kan omflytt ske.) √
Lokaler omstart

## Slide 4
Dialog med samtliga chefer i huset √
Stämt av deras behov ytterligare en gång
Räknat in antal på ritningen
Utgått ifrån hemvist idén
Stråk i korridor för enheter som arbetar tillsammans , mixat med fasta platser och öppna.
Så få omflyttningar som möjligt.
Befintliga förråd blir kvar.
Skåp
Vån 2 sektor samhälle, vån 3 ekonomi, kansli o utveckling, lön/HR
Chefskorridor : verksamhetschefer, sektorchefer, Kommundirektör ..
Vån 1 o 4
Chefernas uppgift – samarbeta per våningsplan, delaktighet

## Slide 5
Lokaler omstart
Tidplan: Omflytt sker först efter att skrivbord levererats, tidigast i januari .
FAQ på Ines blir klar under veckan. Frågor via chef
RSA – revidering av tidigare gjord analys första möte 29 /11
Notes: Skrivbord måste levereras, gamla ska bäras ut eller omplaceras, i god tid innan blir chefer informerade så att de som ska skifta rum( fasta platser) kan packa ihop sina saker, flyttkartonger beställs samlat och kommer finnas , ej packa ihop för tidigt och blockera utrymning , brand.
FAQ. Nu när vi vet hur och vad som ska göras har vi gjort en FAQ som läggs upp på Ines. Jättebra med frågor och funderingar , vi behöver hjälp så att inget viktigt glöms bort, nytt för oss alla detta grepp.